| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Thành phố Cao Lãnh, ngày tháng năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Khu dân cư Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH

KHÓA IX - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN THỨ NHẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Thượng; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh với các nội dung sau:

- Tên dự án: Khu dân cư Mỹ Thượng.

- Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại, tạo sự gắn kết với các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị của khu vực.

- Quy mô đầu tư:

#### Tổng diện tích khoảng 3,12 ha; San lấp mặt bằng; Giao thông; Hệ thống điện; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước; Hệ thống hào kỹ thuật; Vỉa hè và cây xanh.

4. Dự án nhóm: Nhóm B.

| 5. Tổng vốn thực hiện dự án | 161.262.915.000 | đồng. |
| --- | --- | --- |
| a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ | 90.109.234.000 | đồng. |
| b) Chi phí xây dựng | 106.633.000000 | đồng. |
| c) Chi phí thiết bị | 1.000.000.000 | đồng. |
| d) Chi phí QLDA; TVĐT; Khác | 1.508.819.000 | đồng. |
| e) Chi phí dự phòng | 4.301.950.000 | đồng. |

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố và nguồn vốn vay tín dụng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2022: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Năm 2023: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

- Năm 2024: Thực hiện dự án.

- Năm 2025: Hoàn thành dự án và quyết toán vốn đầu tư.

10. Các nội dung khác:

a) Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh.

b) Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

c) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố  giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khoá IX, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT/TU, UBND, BTTUBMTTQ VN Thành phố; - Các Phòng: TC-KH, QLĐT, TN&MT; - Ban QLDA & PTQĐ Thành phố; - UBND phường Mỹ Phú; - Lưu: VT, KTXH. | CHỦ TỊCH Phan Văn Thương |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO