| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THÀNH PHỐ CAO LÃNH | ## Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc |
| _______________________ | _________________________________________________________________ |
| Số: 94/TTr-UBND | # Thành phố Cao Lãnh, ngày 13 tháng 6 năm 2019 |

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2019

___________________

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh

A. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố phân bổ và quản lý;

Căn cứ Chương trình họp Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2019, khóa VIII, Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố các nội dung như sau:

B. CƠ CẤU CỦA TỜ TRÌNH

Gồm có 2 phần

- Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019.

- Phần thứ hai: Điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019.

C. NỘI DUNG CỦA TỜ TRÌNH

I. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm

1- Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 và nguồn vốn thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, trong đó có ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 44,39%.

2- Đánh giá chung:

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh có quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư đến các chủ đầu tư (Quyết định số 633/QĐ-UBND, về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2019 do Thành phố phân bổ và quản lý).

- Thường xuyên đi công trình kiểm tra tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

3. Tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác giải ngân những tháng đầu năm 2019 còn chậm. Lý do các chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn kế hoạch năm 2018 (đến hết ngày 31/01/2019).

- Dự án, công trình thuộc nguồn vốn khác tiến độ còn chậm. Đặc biệt là các công trình thuôc nguồn vốn thủy lợi phí chưa giải ngân.

* Nguyên nhân khách quan

-  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số hạng mục công trình gặp nhiều khó khăn, nhất là những công trình thực hiện cơ chế vận động nhân dân và nhà nước cùng làm, dân hiến đất làm vỉa hè.

* Nguyên nhân chủ quan

- Các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm công tác chủ bị các thủ tục đầu tư.

4. Bên cạnh việc triển khai thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành phố cũng đang triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

4.1. Dự án đầu tư từ nguồn vốn khai thác quỹ đất đầu tư kết cấu hạ tầng

- Các tuyến đường xung quanh Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh: tiến độ xây dựng đạt 85% khối lượng.

4.2. Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi

- Lập hồ sơ thủ tục đầu tư (giai đoạn 1, L= 2,5km) công trình Nạo vét sông Cao Lãnh. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu miễn giảm thủy lới phí Trung ương cấp tăng thêm của kế hoạch vốn các năm 2016, 2017 và 2018.

4.3. Dự án kêu gọi đầu tư

Đường Nguyễn Văn Tre, xã Mỹ Trà có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, trình Sở Xây dựng phê duyệt chỉ tiêu về quy hoạch.

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019

Tổng nguồn phân bổ đầu năm 2019 là 192,165 tỷ đồng (nguồn NSTT và thu tiền SDĐ) một số công trình không thực hiện được, đồng thời bên cạnh có một số công trình có nhu cầu đầu tư xây dựng, đề xuất điều chỉnh tăng giảm không ảnh hưởng đến tổng nguồn bố trí ban đầu.

1. Số công trình, dự án đã phân khai bố trí vốn không thể triển khai trong năm là 13 công trình, đề nghị điều chỉnh giảm với số vốn là  27,470 tỷ đồng. Bao gồm:

- Nguồn vốn NSTT, công trình khởi công mới.

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 03 công trình, vốn phân bổ  11,2 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp nước sạch : 01 công trình, vốn phân bổ  0,370 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Cấp điện : 01 công trình, vốn phân bổ  0,500 tỷ đồng.

+ Trụ sở cơ quan QLNN: 01 công trình, vốn phân bổ  0,600 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực Thương mại: 01 công trình, vốn phân bổ  1,000 tỷ đồng.

- Công trình, dự án chuyển tiếp

+ Lĩnh vực Thương mại: 02 công trình, vốn phân bổ  2,000 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Giao thông. Khởi công mới

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 03 công trình, vốn phân bổ  8,500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Giao thông. Công trình chuyển tiếp

+ Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: 02 công trình, vốn phân bổ  3,300 tỷ đồng.

2. Công trình, dự án bổ sung bố trí vốn thực hiện trong năm là 21 công trình, dự án với số vốn là  27,470 tỷ đồng. Bao gồm:

- Nguồn vốn NSTT: 14 công trình, dự án với số vốn phân bổ là  15,670 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tiền SDĐ: 7 công trình với số vốn phân bổ là  11,000 tỷ đồng.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm

1. Chủ động lập phương án đề xuất đầu tư đối với các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn Thành phố đã ký bản ghi nhớ với Nhà đầu tư để đủ thủ tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

2. Tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện đầu tư.

3 Thường xuyên đi thực tế kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đúng kế hoạch; thực hiện chế tài nghiêm theo quy định đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ

4. Theo dõi, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trong cân đối đã, kịp thời đáp ứng vốn giải ngân khi có khối lượng hoàn thành.

D. NHỮNG VẤN ĐỀ KÍNH TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHO Ý KIỀN

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến về:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2019, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

3. Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 do Thành phố quản lý và phân bổ.

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết nghị./.

| Nơi nhận: - Đại biểu HĐND Thành phố; - Chủ tịch, các PCT/UBND TP; - Văn phòng HĐND&UBND TP; - Lưu: VT, TCKH. | ### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ### KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Cư Trinh |
| --- | --- |